## Slide 1: 第五章
项目结束

## Slide 2: 第五章 项目结束
项目结束
系统维护

## Slide 3: 成功与失败的标准
可交付成果如何
质量是否达标
是否超出成本
是否达到项目业主的期望

## Slide 4: 制定结束要作的工作
制定结束计划
项目计划的一部分
与客户一同评审项目结束计划
细化并实施项目结束计划

## Slide 5: 制定结束要作的工作
完成收尾工作
范围确认
项目验收
费用结算
合同终结

## Slide 6: 制定结束要作的工作
项目结束评审
是否实现项目目标
是否遵循项目进度
是否在预算成本内完成项目
项目进度过程中出现的突发问题以及解决措施是否合适，问题是否得到解决
从该项目的实践中可以得到哪些经验和教训

## Slide 7: 制定结束要作的工作
制定结束计划
完成收尾工作
项目结束评审
项目总结
总结成功的经验和失败的教训
软件项目历程文件
将项目中的有用信息进行总结分类，放入信息库，它是软件项目记录的资料。
它对将来的项目是有用的，并从中提取一般教训